QA Copilot

Chrome 插件开发任务拆解与实施计划

版本：V1.0 MVP

核心闭环：开始测试 → 自动记录 → 发现异常 → Bug Snapshot → Bug 编辑与导出 → AI 增强

核心原则：先把“测试证据自动结构化记录”做好，再引入 AI。AI 失败不能影响 Bug 创建与导出。

# 1. 项目目标与范围

QA Copilot 是面向 Web QA 工程师的 Chrome 浏览器插件。V1.0 不追求大而全，重点解决 QA 在测试过程中重复记录、截图、翻 Network、复制 Response、整理 Console、撰写复现步骤等高频低效工作。

V1.0 MVP 的最终目标是打通以下完整链路：

开始测试

→ 自动记录页面、点击、输入、接口与异常

→ QA 点击“发现问题”

→ 固化问题前后的上下文

→ 生成 Bug Snapshot

→ Bug 编辑器整理信息

→ 导出 Markdown

→ 后续再由 AI 自动生成标题、复现步骤与分析

# 2. 技术栈与基础约束

| 类别 | 方案 |
| --- | --- |
| Chrome Extension | Manifest V3 |
| 前端 | React + TypeScript + Vite |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui |
| 状态管理 | Zustand |
| 本地数据库 | IndexedDB + Dexie.js |
| 插件结构 | Background Service Worker + Content Script + Side Panel + DevTools Panel + Injected Script |
| AI | Provider 抽象，不绑定单一模型 |

开发约束：

业务逻辑不得集中写入 React Component，采集、持久化、消息、AI、UI 必须分层。

所有跨模块通信使用统一 TypeScript 消息协议。

所有采集结果优先结构化保存，再交由 UI 或 AI 使用。

敏感数据默认不发送至 AI。

AI 模块必须可插拔、可关闭，AI 不可成为 Bug 记录链路的单点故障。

每个 Task 必须具备可独立验收的完成标准。

# 3. Epic 总览

| Epic | 模块 | 优先级 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | 项目基础架构 | P0 | 项目骨架、消息总线、IndexedDB |
| E1 | Test Session 测试记录 | P0 | Session、导航、点击、输入、Timeline |
| E2 | Network / Console 异常采集 | P0 | Network、Console、异常分类与关联 |
| E3 | Bug Snapshot 与 Bug 编辑器 | P0 | 发现问题、冻结现场、截图、Bug 编辑、Markdown |
| E4 | AI Copilot | P0 后置 | Bug 生成、异常分析、测试用例 |
| E5 | QA 工具增强 | P1 | Locator、测试数据、环境切换 |
| E6 | 平台集成与高级能力 | P2 | Jira、禅道、TAPD、回归、Mock、Playwright 等 |

# 4. E0 - 项目基础架构

### TASK-001  创建项目骨架

优先级：P0

目标：建立可被 Chrome 开发者模式直接加载的 Manifest V3 插件工程。

开发内容：

创建 React + TypeScript + Vite 工程。

配置 Side Panel、Background Service Worker、Content Script、DevTools Panel、Injected Script 的独立入口。

集成 Tailwind CSS、shadcn/ui、Zustand、Dexie.js。

建立 shared/types、shared/messages、db、ai 等公共目录。

确保构建产物满足 Chrome Extension Manifest V3 要求。

验收标准：

Chrome 开发者模式可以成功加载插件。

点击插件可打开 Side Panel。

Content Script 正常注入页面。

Background Service Worker 正常运行。

IndexedDB 可以初始化。

qa-copilot/

├── src/

│   ├── background/

│   ├── content/

│   ├── injected/

│   ├── sidepanel/

│   ├── devtools/

│   ├── shared/

│   ├── db/

│   └── ai/

├── public/

├── manifest.json

└── package.json

### TASK-002  建立统一消息总线

优先级：P0    依赖：TASK-001

目标：建立插件内部统一、可类型检查、可扩展的跨上下文通信协议。

开发内容：

定义 ExtensionMessage 联合类型。

封装 chrome.runtime.sendMessage / onMessage。

统一 Content Script、Background、Side Panel、DevTools 的消息方向。

为 Session、Event、Network、Bug Snapshot 预留消息类型。

验收标准：

Content Script 可发送测试 Event。

Background 可接收并处理。

Side Panel 可实时收到对应状态变化。

TypeScript 可以在编译阶段发现非法消息类型。

### TASK-003  IndexedDB 数据模型

优先级：P0    依赖：TASK-002

目标：建立插件本地持久化数据层，避免后续业务边开发边修改底层存储。

开发内容：

创建 projects、environments、sessions、events、networkRequests、consoleLogs、snapshots、bugs、settings 表。

使用 Dexie 封装 Repository。

定义 TestSession、QAEvent、NetworkRequest、ConsoleEvent、BugSnapshot、Bug 等核心 TypeScript 类型。

为版本升级预留数据库 migration。

验收标准：

可创建/查询/更新/删除 Session。

Event 可按 sessionId + timestamp 高效查询。

Network / Console 可关联 Session。

重启浏览器后数据仍存在。

# 5. E1 - Test Session 测试记录

### TASK-101  开始 / 结束测试 Session

优先级：P0    依赖：TASK-003

目标：让 QA 可以明确启动和停止一次测试记录。

开发内容：

Side Panel 首页提供“开始测试”按钮。

创建 TestSession，并记录 startedAt、initialUrl、browser、viewport。

运行中显示测试时长、操作数、API 数、异常数。

结束时写入 endedAt 并将状态改为 completed。

验收标准：

开始测试后 Session 写入 IndexedDB。

刷新页面或 SPA 跳转后 Session 不丢失。

结束测试后 Session 状态与结束时间正确。

Side Panel 状态与数据库一致。

### TASK-102  URL / Navigation 记录

优先级：P0    依赖：TASK-101

目标：记录传统页面与 SPA 的页面导航过程。

开发内容：

记录页面首次打开与刷新。

监听 history.pushState、history.replaceState、popstate。

保存 from、to、title、timestamp。

Navigation 统一写入 QAEvent。

验收标准：

普通页面跳转可记录。

React/Vue SPA 路由切换可记录。

Timeline 能展示导航前后地址。

### TASK-103  Click Recorder

优先级：P0    依赖：TASK-101

目标：将 QA 的点击动作转换为可读、可复现的结构化事件。

开发内容：

监听有效 click 事件。

提取 tag、text、role、id、name、selector。

尽量识别按钮、链接、菜单、表单控件等语义。

将事件写入当前 Session。

验收标准：

点击“提交订单”时，Timeline 显示“点击「提交订单」”，而不是仅显示 BUTTON。

同一点击只生成一个 Event。

事件包含足够的 DOM 定位信息。

### TASK-104  Input Recorder

优先级：P0    依赖：TASK-101

目标：记录 QA 对输入控件的最终有效输入，而不是每次键盘敲击。

开发内容：

监听 input、change、blur。

对连续输入做 debounce / merge。

识别字段 label、name、placeholder、type。

将最终值作为 Input Event 保存。

验收标准：

输入 Hello 不产生 H/He/Hel/Hell/Hello 五个事件。

Timeline 最终仅保留有效输入结果。

Select、Checkbox、Radio 等可记录。

### TASK-105  敏感字段识别与脱敏

优先级：P0    依赖：TASK-104

目标：避免 QA 记录与后续 AI 处理中泄漏密码、Token、个人敏感字段。

开发内容：

定义 IGNORE / MASK / KEEP 三种策略。

默认 password、authorization、token、secret 为 IGNORE。

手机号等支持 MASK。

提供可配置敏感关键词。

在数据写入和 AI 发送前均执行保护。

验收标准：

密码不会进入 IndexedDB。

Authorization 不会进入 AI Context。

手机号可显示为 138****1234。

用户可扩展敏感字段规则。

### TASK-106  Timeline UI

优先级：P0    依赖：TASK-102/103/104

目标：在 Side Panel 中实时展示本次测试过程。

开发内容：

按时间排序显示 Navigation、Click、Input、Network、Error。

展示时间、事件类型、可读描述。

支持当前测试与历史 Session 查看。

为后续跳转到 Request Detail、Bug Snapshot 做交互预留。

验收标准：

新增 Event 后 UI 可实时更新。

Timeline 与 IndexedDB 数据一致。

页面刷新后 Timeline 可恢复。

事件类型视觉区分清晰。

# 6. E2 - Network / Console 异常采集

### TASK-201  Network 采集架构验证 Spike

优先级：P0    依赖：TASK-001

目标：确认 V1 Network 采集的可行技术路径，避免后续大规模返工。

开发内容：

验证 chrome.devtools.network 的能力、生命周期与限制。

评估是否需要 chrome.debugger / Chrome DevTools Protocol。

明确 DevTools 打开与未打开时的行为差异。

形成 NetworkCaptureAdapter 抽象接口。

验收标准：

输出可运行 Demo。

能采集至少 XHR/Fetch 的 method、url、status、duration。

明确 Response Body 获取方式。

形成技术决策记录。

### TASK-202  Network Request 数据模型

优先级：P0    依赖：TASK-003/201

目标：建立统一的网络请求数据结构。

开发内容：

定义 method、url、status、startedAt、duration。

支持 requestHeaders、requestBody、responseHeaders、responseBody。

记录 mimeType、error 等字段。

将 NetworkRequest 与 sessionId 关联。

验收标准：

Network 数据可持久化。

可按 Session 查询。

大 Response 不导致插件明显卡顿。

### TASK-203  Network 列表

优先级：P0    依赖：TASK-202

目标：提供 QA 可直接查看的接口列表与异常过滤。

开发内容：

展示全部请求、失败请求、慢请求数量。

提供 All、4XX、5XX、Slow、XHR/Fetch 过滤。

列表展示 method、path、status、duration。

异常请求突出显示。

验收标准：

列表与实际采集数量一致。

过滤器结果正确。

点击请求可进入详情。

### TASK-204  Request Detail

优先级：P0    依赖：TASK-203

目标：让 QA 不需要切回 Chrome Network 面板即可查看关键请求信息。

开发内容：

展示 Headers、Payload、Response、Timing。

支持复制 URL、Request、Response、cURL。

对 JSON 自动格式化。

超大 Response 支持截断或按需加载。

验收标准：

常见 JSON API 信息完整可读。

复制 cURL 可在终端复现请求的主要参数。

敏感 Header 按规则脱敏。

### TASK-205  Console Error 采集

优先级：P0    依赖：TASK-101

目标：记录影响测试的问题级 Console 信息。

开发内容：

捕获 console.error。

捕获 window.onerror。

捕获 unhandledrejection。

保存 message、stack、timestamp、level。

验收标准：

页面抛出 TypeError 时插件能记录。

Promise 未处理异常能记录。

Console Event 可出现在 Timeline。

### TASK-206  自动异常分类规则

优先级：P0    依赖：TASK-202/205

目标：第一版使用可解释的规则引擎标记异常，无需依赖 AI。

开发内容：

HTTP >=500 标记高风险。

400/401/403/404 标记中风险。

duration > 2000ms 默认标记 Slow。

JS Error 默认标记高风险。

阈值可配置。

验收标准：

异常数量在 Side Panel 实时更新。

每条异常有 type、severity、reason。

修改慢请求阈值后规则生效。

### TASK-207  操作与异常关联

优先级：P0    依赖：TASK-103/202/205

目标：将用户操作和随后发生的 API/Console 异常自动关联，形成可解释问题链路。

开发内容：

第一版采用时间窗口关联。

默认查找用户操作后 0-5 秒的 Network / Console Event。

按时间距离计算候选关联。

保存 relatedActionId / relatedRequestId 等关系。

验收标准：

点击“提交订单”后 500ms 出现 POST /order 500 时可关联。

关联结果可以在异常详情中看到。

不强行把明显无关的远距离事件关联。

# 7. E3 - Bug Snapshot 与 Bug 编辑器

### TASK-301  发现问题按钮

优先级：P0    依赖：TASK-106/206

目标：提供 QA 一键固化问题现场的核心操作入口。

开发内容：

Side Panel 主区域固定显示“发现问题”。

点击后第一时间创建 Snapshot，不等待 AI。

给出“问题现场已保存”的明确反馈。

保存后 QA 可以继续测试。

验收标准：

点击后 1 次操作即可生成 Snapshot。

AI 服务不可用时仍然可以完成 Snapshot。

重复点击可生成不同 Snapshot。

### TASK-302  Bug Snapshot 生成

优先级：P0    依赖：TASK-301

目标：固化问题发生前后的关键上下文。

开发内容：

默认纳入问题发生前 30 秒事件。

支持问题发生后额外 5-10 秒上下文。

纳入 Event、Network、Console、当前 URL、环境信息。

Snapshot 保存引用关系而非无脑复制全部数据。

验收标准：

Snapshot 可以独立重新打开。

相关操作、接口、Console 信息完整。

结束 Session 后 Snapshot 不丢失。

### TASK-303  页面截图

优先级：P0    依赖：TASK-301

目标：在创建 Snapshot 时自动保存当前可视页面证据。

开发内容：

使用 captureVisibleTab 获取截图。

与 Snapshot 建立关联。

支持重新截图。

为后续截图标注预留结构。

验收标准：

截图可在 Bug 编辑器预览。

截图与正确 Snapshot 关联。

失败时不影响其他 Snapshot 数据保存。

### TASK-304  Bug 编辑器

优先级：P0    依赖：TASK-302/303

目标：将 Snapshot 自动整理成 QA 可人工确认和编辑的 Bug。

开发内容：

提供标题、严重程度、复现步骤、预期结果、实际结果。

展示环境、相关接口、Console、截图。

所有 AI 生成字段均允许人工修改。

支持保存草稿。

验收标准：

无需 AI 也能人工完成 Bug。

重新打开草稿内容保持。

相关接口与 Console 可跳转查看详情。

### TASK-305  自动生成技术上下文

优先级：P0    依赖：TASK-304

目标：自动附加开发定位问题所需的环境与技术证据。

开发内容：

Browser、OS、Viewport、URL。

相关 API Method、URL、Status、Duration。

Request / Response 摘要。

Console Error 摘要。

验收标准：

开发者无需再次询问 QA 基础环境信息。

技术上下文来自真实采集数据，不由 AI 猜测。

### TASK-306  Markdown Bug 导出

优先级：P0    依赖：TASK-304/305

目标：在没有 Jira/禅道/TAPD 集成的情况下也能立即投入真实 QA 使用。

开发内容：

生成统一 Markdown 模板。

包含问题描述、环境、复现步骤、预期、实际、API、Console。

提供“一键复制 Markdown”。

敏感内容导出前再次执行脱敏。

验收标准：

复制后可直接粘贴到常见 Bug 系统。

Markdown 格式清晰。

不包含 Authorization、密码等敏感信息。

# 8. E4 - AI Copilot

E4 必须在 E0-E3 主链路稳定后开发。不得让 AI 阻塞 Bug Snapshot 与 Bug 导出。

### TASK-401  AI Provider 抽象

优先级：P0 后置    依赖：TASK-003

目标：让插件可接入不同大模型，而不是把单一厂商写死。

开发内容：

定义 AIProvider 接口。

至少抽象 generateBug、analyzeIssue、generateTestCases。

模型配置放入 Settings。

支持后续扩展 OpenAI、Claude、Gemini、DeepSeek、企业内部模型。

验收标准：

切换 Provider 不需要修改业务层。

AI Provider 可关闭。

调用异常有统一错误处理。

### TASK-402  AI 数据脱敏层

优先级：P0 后置    依赖：TASK-105/401

目标：确保发送给 LLM 的内容经过二次安全处理。

开发内容：

Raw Data → Sanitizer → AI Context Builder → LLM。

过滤 Authorization、Cookie、Token、Password。

按规则遮罩手机号等字段。

记录脱敏日志但不记录原始敏感值。

验收标准：

抓包中包含 Bearer Token 时模型请求中不可出现原值。

脱敏逻辑具备单元测试。

### TASK-403  Bug Context Builder

优先级：P0 后置    依赖：TASK-302/402

目标：把复杂 Snapshot 压缩成模型容易理解、成本可控的结构化上下文。

开发内容：

筛选最相关 actions、requests、errors。

去除静态资源与噪声请求。

限制 Response Body 长度。

输出固定 JSON Schema。

验收标准：

AI 输入明显小于原始日志。

保留最关键操作和异常证据。

同一 Snapshot 构建结果基本稳定。

### TASK-404  AI 自动生成 Bug

优先级：P0 后置    依赖：TASK-403/304

目标：根据 Snapshot 自动生成高质量 Bug 初稿。

开发内容：

生成 title、severity、reproductionSteps、expectedResult、actualResult。

返回严格结构化 Schema。

AI 返回结果写入 Bug 编辑器但不覆盖人工修改。

失败时保留人工编辑能力。

验收标准：

生成内容与真实 Timeline 一致。

不能虚构不存在的接口或步骤。

AI 失败不影响 Bug 保存与 Markdown 导出。

### TASK-405  AI 异常分析

优先级：P0 后置    依赖：TASK-403

目标：提供初步定位建议，但不把推测当作事实。

开发内容：

输出可能原因、支持证据、建议检查位置。

区分“事实”和“推测”。

UI 固定显示“AI 分析，仅供参考”。

验收标准：

分析结果引用真实 Request / Console 证据。

无证据时明确说明不确定。

### TASK-406  页面 DOM Analyzer

优先级：P0 后置    依赖：TASK-103

目标：为 AI 测试用例生成准备结构化页面信息。

开发内容：

识别 input、textarea、select、button、checkbox、radio、form。

提取 label、required、maxlength、min、max、pattern、placeholder。

忽略不可见与无意义节点。

输出 PageContext。

验收标准：

典型表单字段识别正确。

DOM 输出体积明显小于页面完整 HTML。

### TASK-407  AI 测试用例生成

优先级：P0 后置    依赖：TASK-406/401

目标：根据当前页面结构生成 QA 可执行测试点。

开发内容：

生成正常、必填、边界、格式、业务、权限场景。

每个用例包含分类、标题、输入、预期。

支持复制或导出测试点。

验收标准：

min/max/maxlength 等边界场景能正确体现。

生成结果不重复堆砌。

QA 可手动勾选与编辑。

# 9. E5 - QA 工具增强（P1）

### TASK-501  Element Inspector

优先级：P1    依赖：E0-E3

目标：Alt + Click 高亮并解析 DOM 元素，输出 tag/text/id/class/role/CSS/XPath。

开发内容：

Alt + Click 高亮并解析 DOM 元素，输出 tag/text/id/class/role/CSS/XPath。

验收标准：

功能可独立使用。

不影响 P0 主链路。

### TASK-502  Playwright Locator

优先级：P1    依赖：E0-E3

目标：优先生成 getByRole → getByLabel → getByText → data-testid → CSS，避免默认 XPath。

开发内容：

优先生成 getByRole → getByLabel → getByText → data-testid → CSS，避免默认 XPath。

验收标准：

功能可独立使用。

不影响 P0 主链路。

### TASK-503  测试数据生成器

优先级：P1    依赖：E0-E3

目标：手机号、邮箱、姓名、UUID、日期、字符串、数字、特殊字符、Emoji 等。

开发内容：

手机号、邮箱、姓名、UUID、日期、字符串、数字、特殊字符、Emoji 等。

验收标准：

功能可独立使用。

不影响 P0 主链路。

### TASK-504  智能边界值

优先级：P1    依赖：E0-E3

目标：读取 min/max/maxlength 等约束，自动生成 min-1/min/min+1/max-1/max/max+1。

开发内容：

读取 min/max/maxlength 等约束，自动生成 min-1/min/min+1/max-1/max/max+1。

验收标准：

功能可独立使用。

不影响 P0 主链路。

### TASK-505  环境切换

优先级：P1    依赖：E0-E3

目标：配置 DEV/TEST/UAT/PROD 域名映射，保留 path/query 快速切换环境。

开发内容：

配置 DEV/TEST/UAT/PROD 域名映射，保留 path/query 快速切换环境。

验收标准：

功能可独立使用。

不影响 P0 主链路。

# 10. E6 - 第二阶段 Backlog（P2）

| 编号 | 功能 |
| --- | --- |
| 601 | Jira API 集成 |
| 602 | 禅道集成 |
| 603 | TAPD 集成 |
| 604 | 飞书集成 |
| 605 | Bug 回归 |
| 606 | Before / After 对比 |
| 607 | HAR 导出 |
| 608 | Session 分享 |
| 609 | 操作录屏 |
| 610 | Network Mock |
| 611 | Request Replay |
| 612 | API Schema Diff |
| 613 | TEST/UAT 页面与接口对比 |
| 614 | 自动生成 Playwright |
| 615 | AI Agent 自动复现 |

# 11. 开发依赖关系

TASK-001 项目骨架

↓

TASK-002 消息总线

↓

TASK-003 IndexedDB

├──────────────────────────────┐

↓                              ↓

E1 Session Recorder           E2 Network / Console

101 → 102/103/104 → 105/106   201 → 202 → 203/204 → 206/207

└───────────────┬──────────────┘

↓

TASK-301

↓

302 / 303

↓

304

↓

305 / 306

↓

E4 AI

401 → 407

# 12. 多 Agent 分工建议

| Agent | 负责 Task | 职责 |
| --- | --- | --- |
| Agent A - Extension Core | 001、002、003、101、102 | Chrome 架构、生命周期、消息、数据库 |
| Agent B - Interaction Recorder | 103、104、105、106 | 点击、输入、导航、Timeline |
| Agent C - DevTools / Network | 201-207 | Network、CDP、Console、异常规则与关联 |
| Agent D - Bug Workflow | 301-306 | Snapshot、截图、Bug 编辑器、Markdown |
| Agent E - AI | 401-407 | Provider、脱敏、Context、Bug 与测试用例生成 |

# 13. Milestone 与验收节点

## M1 - Recorder

开始测试

→ 记录页面跳转

→ 记录点击

→ 记录输入

→ Timeline 实时展示

→ 结束测试

M1 验收：已经是一个可运行、可恢复历史 Session 的基础 Chrome 插件。

## M2 - Bug Capture

操作记录 + Network + Console

→ 发现问题

→ Snapshot

→ Screenshot

→ Bug 编辑器

→ Markdown 导出

M2 验收：可以交给真实 QA 试用，验证是否显著缩短 Bug 创建时间。

## M3 - AI Copilot

AI Bug 标题

+ AI 复现步骤

+ AI 预期/实际

+ AI 异常分析

+ AI 测试用例

M3 验收：AI 只负责增强，不改变底层证据链真实性。

# 14. 第一阶段 MVP 必做任务清单

001 项目骨架

002 消息系统

003 IndexedDB

101 Session

102 Navigation

103 Click

104 Input

105 脱敏

106 Timeline

201 Network Spike

202 Network Model

203 Network List

204 Request Detail

205 Console

206 异常规则

207 异常关联

301 发现问题

302 Snapshot

303 Screenshot

304 Bug Editor

305 技术上下文

306 Markdown

MVP 暂不开发：AI、Jira/禅道/TAPD、Mock、录屏、自动 Playwright、自动回归。先用真实 QA 验证 M2 的核心价值。

# 15. V1 成功标准

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| Bug 创建时间 | 从传统 5-10 分钟降低到 1 分钟以内 |
| 手工整理步骤 | 显著减少截图、复制 Request/Response、复制 Console、整理浏览器环境的动作 |
| Bug 信息完整性 | 开发人员拿到 Bug 后，明显减少“怎么复现 / 什么环境 / 哪个接口报错”的追问 |
| 稳定性 | AI 服务失败时仍能完成测试记录、Snapshot、Bug 编辑与 Markdown 导出 |
| 隐私 | 密码、Token、Authorization 等敏感信息默认不进入持久化或 AI 请求 |

# 16. Codex 第一批执行指令

建议先只让 Codex 完成 TASK-001 ～ TASK-003，验证基础架构后再并行推进其他 Agent。

请开发 QA Copilot Chrome Extension 的基础架构。

技术栈：

- Chrome Extension Manifest V3

- React

- TypeScript

- Vite

- Tailwind CSS

- shadcn/ui

- Zustand

- Dexie.js

本阶段只完成 TASK-001 ～ TASK-003：

1. 建立 Chrome Extension 项目结构

2. 实现 Side Panel

3. 实现 Background Service Worker

4. 实现 Content Script

5. 建立统一的 TypeScript 消息协议

6. 建立 IndexedDB 数据层

7. 实现一个最小测试链路：

页面 Content Script 产生一个测试 Event

→ Background 接收

→ 保存 IndexedDB

→ Side Panel 实时显示

要求：

- 模块解耦

- 类型完整

- 不允许把业务逻辑全部写进 React Component

- 为后续 Session、Network、Bug Snapshot 模块预留扩展结构

- 每完成一个模块都进行实际 Chrome Extension 构建验证

- 不开发 AI、Jira、Mock 等后续模块

# 17. 开发执行原则

先完成 M1，再并行推进 Network 与 Bug Workflow。

Network 模块先做 Spike，再做正式实现。

任何采集数据都必须先结构化，再展示或交给 AI。

发现问题按钮必须先固化 Snapshot，不能先等待 AI。

真实事实与 AI 推测必须在产品层明确区分。

M2 完成后优先让真实 QA 使用 1-3 天，再决定 E4 的投入优先级。

产品核心护城河是问题发生上下文的结构化数据，而不是某一个大模型。

— 文档结束 —